АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 января 2012 г.                           с. Екатериновка                                	           № 4

# О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского

# сельского поселения   Партизанского муниципального района

# к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 10 января 2012 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов», на основании Устава Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов,

1. Создать:

1.1. Штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2012-2013 годов и утвердить его состав (прилагается);

1.2. Комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, организаций к работе в осеннее-зимний период 2012-2013 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей  (прилагается);

1.3. Обеспечить работу комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов и получение паспортов готовности:

жилищного фонда – до 15 сентября 2012 года;

организаций – до 01 ноября 2012 года.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2012 года -в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2012 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Заместителю главы администрации Екатериновского сельского поселения

Авдюгину А.И. обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения к отопительному сезону 2012-2013 годов;

-  за подготовкой предприятий коммунального комплекса – КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Вод Еко», ООО «ВОТЕК» к отопительному сезону 2012-2013 годов;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.

4. КГУП «Примтеплоэнерго» (А.В. Марков) обеспечить:

4.1. Подготовку котельных и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов в установленные сроки;

4.2. Обеспечить накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения до 01 октября 2012 года не ниже нормативных;

4.3. Уделить особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения сельского поселения.

4.4. Отпуск тепловой энергии в объеме, требуемом для стабильного и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов;

4.5. Устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2012 года представить соответствующий отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) и предприятий в администрацию Екатериновского сельского поселения.

4.6. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, снижению удельных расходов топлива на котельных.

4.7. Обеспечить ежемесячное представление в администрацию Екатериновского сельского поселения отчётов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчётным.

4.8. Обеспечить к 15 октября 2012 года накопление запасов материально-технических ресурсов и комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

4.9. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;	4.10.  Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2012 года планы – графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий.

5. Начальнику финансово-экономического отдела - главному бухгалтеру администрации Екатериновского сельского поселения Новиковой О.Л.:

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счёт средств  бюджета  сельского поселения в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

5.2. Обеспечить финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения к отопительному сезону 2012-2013 годов в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Екатериновского сельского поселения на 2012 год.

6. Заместителю главы администрации сельского поселения А.И. Авдюгину:

6.1. Разработать и представить на утверждение в срок до 01 сентября 2012 года

муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих  организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

6.2. Определить расчётами и представить на утверждение в срок до 01 сентября 2012 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

6.3. Обеспечить работу по установке приборов учета и контроля энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта;

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Екатериновского

# сельского поселения                                                                      	     Л.В. Хамхоев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения

от 12.01.2012г. № 4

СОСТАВ

штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2012-2013 годов

Хамхоев Л. В.    – глава Екатериновского сельского поселения, начальник штаба;

Авдюгин А.И.             – заместитель главы администрации Екатериновского сельского

поселения, заместитель начальника штаба.

Члены штаба:

Марков А.В.         –  директор КГУП «Примтеплоэнерго»

Новикова О.Л.      – начальник финансово-экономического отдела администрации Екатериновского сельского поселения;

Аксенов А.А.        – директор ООО «Жилсервис;

__________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения

от 12.01.2012г. № 4

СОСТАВ

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, организаций к работе в осенне- зимний период 2010-2012 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей

Хамхоев Л. В.    – глава Екатериновского сельского поселения, начальник штаба;

Авдюгин А.И.             – заместитель главы администрации Екатериновского сельского

поселения, заместитель начальника штаба.

Члены комиссии:

Герасимов С.Г.         – начальник Находкинского отдела по надзору за промышленной

и энергетической безопасностью (по согласованию);

Карелина Р.В.	   - начальник отдела, руководитель государственной жилищной

инспекции Партизанского муниципального района;

Полянский В.И.        - заместитель директора ООО «Жилсервис»;

____________________