**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.09.2021 года с. Екатериновка № 94

**О внесении изменений в муниципальную программу Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района   
«Формирование современной городской среды  на территории Екатериновского сельского поселения   
Партизанского муниципального района Приморского края»  
 на 2018-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017   
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 944-па, с итоговым протоколом общественных обсуждений от 29.06.2020, Уставом Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в целях формирования современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения на 2018-2027 годы, администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение 10 к программе «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы» дополнить абзацем:

Приложение 10

к программе «Формирование современной городской среды  
 на территории Екатериновского сельского поселения  
 Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Устройство покрытия; устройство металлических ограждений; установка скамьи, урн | 2022 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Установка малых архитектурных форм | 2023 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Установка летней эстрады с подсобными помещениями. | 2024 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Голубовка,  ул. Шоссейная, 37а | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка; ограждение; песчано-гравийное покрытие; установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2025 |

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете Екатериновский вестник и на официальном сайте Екатериновского сельского поселения в разделе «Территория комфорта Екатериновского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района О.И.Денисов

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**НА 2018-2027 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| Участники Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, граждане, организации, общественные организации, политические партии, средства массовой информации |
| Структура муниципальной программы | Программа Формирование современной городской среды  на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы». Подпрограмма №1 « Благоустройство территорий детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения на 2019-2027 годы» |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| Задачи Программы | -повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  -благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;  - повышение уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  -   обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства общественной территории и их общественного обсуждения.  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов -    разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации Программы.  -формирование(обустройство)детских и спортивных площадок -   координация работы по реализации Программы между органами региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий общего пользования;  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки;  - доля благоустроенных территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  -доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2027 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | **Объем средств в 2018 году 2317,47тыс. руб, в том числе:** - средства федерального бюджета 1877,37тыс. руб.  -средства краевого бюджета 256,01 тыс. руб.  - средства местного бюджета - 68,00 тыс. руб.  - средства собственников -115,86 тыс.руб.  **Объем средств в 2019 году 1700,00тыс. руб, в том числе:**  - средства федерального бюджета 1614,94 тыс. руб.  -средства краевого бюджета 32,96 тыс. руб.  - средства местного бюджета 52,10 тыс. руб.  **Объем средств в 2020 году 189,10тыс. руб, в том числе:**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета 189,10 тыс. руб.  **Объем средств в 2021 году 200,00 тыс.руб в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета 200,00 тыс. руб  **Объем средств в 2022 году 200,00 в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета 200,00 тыс. руб  **Объем средств в 2023 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2024 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2025 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2026 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2027 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий: 3ед;  Количество благоустроенных общественных территорий 6ед,  Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок 7ед |

**Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния**

**благоустройства сельского поселения».**

Приоритетным вопросом местного значения для администрации Екатериновского сельского поселения является организация благоустройство территорий населённых пунктов; повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью поселенческой среды. В состав Екатериновского сельского поселения входят: с. Екатериновка (административный центр), с. Голубовка, п. Боец Кузнецов, с. Новая Сила. Состояние комфортной среды проживания находится на низком уровне

В 2015 году произвели благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: с. Екатериновка, ул. Партизанская 48 и 48б по программе переселения из ветхого аварийного жилья. В 2018 - 2027 гг. планируется дальнейшее благоустройство:

- придомовых территорий 6–ти МКД, от которых были поданы заявки на участи в программе «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы», которые расположены в селе Екатериновка по ул. Партизанская, д.21, Партизанская, д.17; Партизанская, д.52, Партизанская, д.48А, Партизанская, д.50А, Советская, д.3А; ( *Приложение 1*)

- мест общего пользования: детские площадки по ул. Молодежная, Стрельникова, Светлая, ул. Верхняя. Создание сквера и благоустройство пешеходной зоны от ул. Советской к зданию МКОУ СОШ с. Екатериновка. Заявки на включение мест общего пользования в программу «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы» были поданы от Волонтерской организации «Добрые сердца», родительского комитета МКОУ СОШ с. Екатериновка, футбольной команды «Чандолаз», Женского совета Екатериновского сельского поселения, Общественного совета Екатериновского сельского поселения. *( Приложение 2)*

После проведения инвентаризации дворовых территорий и анализа результатов выявлено, что дворовые территории многоквартирных домов Екатериновского сельского поселения, практически 95 % не благоустроены. Ремонт дворовых проездов не проводился много лет, асфальтовое покрытие полностью разрушено, территории этих домов не освещаются, так же отсутствуют лавочки и урны возле подъездов.

Две дворовые территория МКД по улице Партизанская выложены брусчаткой, т.к. многоквартирные дома были построены в 2015 году, и придомовая территория благоустроена, дворовая территория по ул. Партизанская д. 21 с. Екатериновка, заасфальтирована, однако асфальт частично разрушен, так же можно отметить дворовую территории по ул. Советская 3А, которая частично благоустроена. На некоторых домах освещены входы в подъезды настенными фонарями, другое освещение отсутствует.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: не все территории имеют твердое покрытие, а если и имеют, то разрушенное, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий и домовладельцев.

Благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов поселения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий поселений для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий поселения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы», которой предусматривается целенаправленная работа, которая требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- Подготовка территории (снятие растительного слоя, выравнивание участка,   
размещение грунта)

- Установка детских площадок

- Асфальтирование

- Установка лавочек

- Освещение территории

- Установка урн для мусора

- Оборудование дорожек для прогулок

- Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

- Ремонт пешеходных зон

- оборудование детских площадок;

- оборудование роллердрома;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

-установка малых архитектурных форм;

- иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

2.1.1. ремонт дворовых проездов;

2.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий;

2.1.3. установку скамеек;

2.1.4. установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

2.2.1. оборудование детских и (или) спортивных площадок;

2.2.2. оборудование автомобильных парковок;

2.2.3. озеленение дворовых территорий;

2.2.4. иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Приморского края формирования современной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Дополнительные работы, подготовка проектов благоустройства, дизайн-проектов могут производиться, в том числе, за счет средств заинтересованных лиц.

**Раздел 2. Основные цели и приоритеты в сфере благоустройства,   
формулировка целей и постановка задач Программы**

Состояние общественных и дворовых территорий поселения затрагивает интересы большого количества жителей, поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью поселенческой среды является одним из приоритетов Программы.

Программа направлена на поэтапное благоустройство общественных и дворовых территорий в поселении на основании предложений и инициатив жителей, обеспечения общественного контроля на каждом этапе реализации программы.

Целью Программы является создание благоприятной современной городской среды, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства.

Задачами Программы является:

Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий и обсуждения их реализации.

Организация общественного контроля за ходом реализации Программы, разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства.

Координация работы по реализации Программы между органами федеральной, региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Инвентаризация уровня благоустройства инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий**,** территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков не позднее 2021 года, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Заключение соглашений о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки с собственниками индивидуальных жилых домов не позднее 2021*. (приложение №3)*

Задачами Подпрограммы является:

Благоустройство территорий детских и спортивных площадок, обеспечение участи населения в реализации подпрограммы

**Раздел 3. «Мероприятия Программы».**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Основной перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» приведен в *приложении №4*

Реализация Программы будет осуществляться по направлениям:

а)благоустройство территорий общего пользования;

б) благоустройство территорий МКД;

в)благоустройство территорий недвижимого имущества находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Екатериновском сельском поселении   
(*приложение №3)*

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны для благоустройства в 2018-2027 годах представлен в *Приложении №1*. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района от 03.07.2017 № 49.

В целях благоустройства общественных территорий, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах, согласно *Приложению № 2* к программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации в порядке, утвержденном постановлением администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района от 03.07.2017 №49. Очередность благоустройства общественных пространств определяется с учетом мнения граждан, после результатов общественного обсуждения программы.

В целях благоустройства территорий недвижимого имущества находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Екатериновском сельском поселении   
(*приложение №3)*

В целях благоустройства детских и спортивных площадок сформирован адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках подпрограммы №2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы», представлен в *Приложении №10.*

**Раздел 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация программы позволит поддержать комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. Реализация подпрограммы №1позволит охватить максимальное количество территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018 – 2027 годы. Паспорт муниципальной подпрограммы №1 *(приложение № 9).*

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

3. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

5. Инвентаризация уровня благоустройства инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий**,** территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков не позднее 2021 года, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

7. Заключение соглашений о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки с собственниками индивидуальных жилых домов не позднее 2021 года.

**Раздел 5. «Сроки реализации Программы».**

Срок реализации Программы 2018-2027 годы.

**Раздел 6. «Объемы и источники финансирования Программы».**

Реализацию Программы предполагается осуществить за счет средств субсидий из краевого, федерального и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы: 4606,34тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3317,47 тыс. рублей;

2019 год – 1700,00 тыс. рублей;

2020 год – 189,10 тыс. рублей;

2021 год – 200,00тыс. рублей;

2022 год – 200,00тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

Привлекаемые средства на реализацию целей Программы, составляют:

субсидии из федерального бюджета – 3492,31 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1877,47тыс. рублей;

2019 год – 1614,94тыс. рублей;

2020 год – 0,00тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год - тыс. рублей;

2024 год - тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

субсидии из краевого бюджета 288,97 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 256,01тыс. рублей;

2019 год – 32,96 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год - тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет: 709,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 68,00тыс. рублей;

2019 год – 52,10 тыс. рублей;

2020 год – 189,10 тыс. рублей

2021 год – 200,00 тыс. рублей;

2022 год – 200,00 тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год - тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

средства заинтересованных лиц 115,86 тыс. рублей:

2018 год – 115,86 тыс. рублей;

2019 год – 0,00тыс. рублей;

2020 год – тыс. рублей;

2021 год – тыс. рублей;

2022 год – тыс. рублей

2023 год – тыс. рублей

2024 год - тыс. рублей.

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей.

2027 год – тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 – 2027 годы представлено в *Приложении №5.*

**Раздел 7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня:**

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня | 1 п м | 2046 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи | штука | 20340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора | штука | 6578 |

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 | 3784 |
| 2. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 п м | 6622 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 562683 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 3831 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 1 м2 | 564.09 |

**Раздел 8. Контроль за реализацией мероприятий   
в рамках муниципальной программы.**

1. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района.

2. Общественный контроль осуществляется общественной комиссией Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района по обеспечению реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 12 августа 2019 г. № 75.

3. Общественный контроль осуществляется инициативными группами, подавшими заявки.

**Раздел 9. «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы».**

Реализация программы позволит поддержать комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ:

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по со финансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | | | |
| дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2027 годы | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования, адрес дома** | **Минимальный перечень видов работ** | | | | **Срок выполнения работ** |
| **ремонт дворовых проездов** | **обеспечение освещения дворовых территорий** | **установка скамеек** | **установка урн  для мусора** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 11 по ул. Партизанская   с. Екатериновка | - | - | - | - | Отказ от участия в программе |
| 2 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 13 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | - | - | - | - | Отказ от участия в программе |
| 3 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 15 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | - | - | - | - | Отказ от участия в программе |
| 4 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 17 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | - | - | - | - | Отказ от участия в программе |
| 5 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 21 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | - | - | - | - | 2019 год |
| 6 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 25 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | + | + | + | + | Отказ от участия в программе |
| 7 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 27 по ул. Партизанская  с. Екатериновка | + | + | + | + | Отказ от участия в программе |
| 8 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 48А по ул. Партизанская  с. Екатериновка | - | - | - | - |  |
| 9 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 48б по ул. Партизанская  с. Екатериновка | + | + | + | + | Введен в эксплуатацию в 2015г |
| 10 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 50 по ул. Партизанская  с. Екатериновка |  |  |  |  | Отказ от участия в программе |
| 11 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 50А по ул. Партизанская  с. Екатериновка | + | + | + | + | Отказ от участия в программе |
| 12 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 52 по ул. Партизанская  с. Екатериновка |  |  |  |  | 2021 год |
| 13 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 3 А по ул. Советская   с. Екатериновка |  |  |  |  | 2018 год |
| 14 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 48по ул. Партизанская  с. Екатериновка |  |  |  |  | Введен в эксплуатацию в 2015г |
| 15 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 3 по ул. Советская с. Екатериновка | + | + | + | + | Отказ от участия в программе |

Приложение № 2

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | | |
| общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района» на 2018-2027 годы | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения работ** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| 1. | Сквер по ул. Молодежная с.Екатериновка | Планировка участка, освещение, пешеходные дорожки, установка лавочек, урн, озеленение, установка сцены, спортивна площадка | 2018-2021 | | |
| 2. | Пешеходный мост соединяющий переулок Партизанский и ул. Советскаяс. Екатериновка | Обустройство дорожного подхода, в том числе и для маломобильных граждан,укладка покрытия, установка перил, | 2021 | | |
| 3. | Детская площадка ул. Верхняя с. Екатериновка | Планировка участка, ограждение, резиновое покрытие, установка игрового комплекса, освещение. | 2019 | | |
| 4. | Детская площадка ул. Строительная с. Екатериновка | Планировка участка, ограждение, резиновое покрытие, установка игрового комплекса, освещение | 2020 | | |
| 5 | Круговая аллея с беседкой и арт-площадкой, стыкул. Советская, интерната и прохода между корпусами начальной и средней школы с. Екатериновка | Планировка участка, установка арт-объекта, освещение, асфальтирование дорожек, установка лавочек и урн. | 2023 | | |
| 6 | Детская площадка ул. Стрельникова с. Екатериновка | Планировка участка, ограждение, резиновое покрытие, установка игрового комплекса, освещение. | 2024 | | |

Приложение № 3

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Екатериновском сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название объекта, находящегося в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адрес объекта | Примечания |
| 1 | ИП Ковалева Оксана Валентиновна с. Екатериновка, ул.Лазо, 4а | с.Екатериновка, ул.Лазо, 4а | 2020 |
| 2 | ООО "Юликон" с.Екатериновка, ул.Лазо 4 | с.Екатериновка, ул.Лазо, 4 | 2020 |
| 3 | ООО "Наргиз" с.Екатериновка, ул.Гагарина,10а магазин "Продукты | с.Екатериновка, ул.Гагарина,10а магазин "Продукты" | 2020 |
| 4 | ООО "Родник" с.Екатериновка, ул. Партизанская 19А магазин « Людмила» | с.Екатериновка, ул. Партизанская 19А магазин  «Людмила» | 2020 |
| 5 | ООО "Радуга" с.Екатериновка, ул.Партизанская 50Г магазин « Продукты» | с.Екатериновка, ул.Партизанская 50Г магазин  «Продукты» | 2020 |
| 6 | ООО "Эльком" с.Екатериновка, ул.Магистральная, д. 21 « Закусочная» | с.Екатериновка, ул.Магистральная, д. 21  «Закусочная» | 2020 |
| 7 | ИП Мазуров Александр Дмитриевич с.Екатериновка, ул.Партизанская 19АМагазин « Солнечный» | с.Екатериновка, ул.Партизанская 19АМагазин  «Солнечный» | 2020 |
| 8 | ИП Каишян Ольга Геннадьевна с.Екатериновка, ул.Партизанская 32А Магазин « Амина» | с.Екатериновка, ул.Партизанская 32А Магазин  «Амина» | 2020 |
| 9 | Закусочная «Самира» с.Екатериновка, ул.Лазо, 4 б | с.Екатериновка, ул.Лазо, 4 б | 2020 |

Приложение №4

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (программы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| программа «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории: дом 52 улица Партизанская  с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории: дом 21 улица Партизанская  с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | |
| 2. 1. Благоустройство территории общего пользования (сквер)  с. Екатериновка ул. Молодежная | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.2. Детская площадка ул. Верхняя с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.3 Пешеходный мост соединяющий переулок Партизанский и ул. Советская с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.4.Детская площадка ул. Стрельникова с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.5.Детская площадка ул. Строительная с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.6.Круговая аллея с беседкой и арт-площадкой, стык ул. Советская, интерната и прохода между корпусами начальной и средней школы с. Екатериновка | Администрация Екатериновского сельского поселения | | | май | ноябрь |  | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 3.Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | |
| 3.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации утвержденным постановлением от 15.01.2018 г. № 3 администрации Екатериновского СП ПМР | Администрация Екатериновского сельского поселения | | январь  2018 | | октябрь  2018 | инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | | выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 3.2. Оформление паспортов благоустройства | Администрация Екатериновского сельского поселения | | октябрь 2018 | | ноябрь 2018 | оформленные паспорта благоустройства | |  |  |
| 3.3. Заключение соглашений с собственниками домов об их благоустройстве не позднее 2027 года | Администрация Екатериновского сельского поселения | | 2019 | | 2020 | заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | | Повышение уровня благоустройства | Обеспечение участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в выполнении работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц |
| 3.4. Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | юридические лица, индивидуальные предприниматели собственники земельных участков и объектов недвижимого имущества | | 2020 | | 2024 | благоустроенные территории находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | | Повышение уровня благоустройства |  |
| подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий детских площадок» | | | | | | | | | |
| 1.1.Благоустройство детской площадки |  | Май 2020 | | | Сентябрь 2020 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |
| 1.2. Благоустройство детской площадки |  | Май 2020 | | | Сентябрь 2020 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |
| 1.3. Благоустройство детской площадки |  | Май 2020 | | | Сентябрь 2020 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |

Приложение № 5

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | | | |  | |  | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | | Всего | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | **4606,34** | | | **2317,24** | | | **1700,00** | **189,1** | **200,00** | **200,00** | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | | 991 | | 3492,31 | | | 1877,37 | | | 1614,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 288,97 | | | 256,01 | | | 32,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 709,2 | | | 68,00 | | | 52,10 | 189,1 | 200,00 | 200,00 | |  |  |  |  |  |
| средства заинтересованных лиц | | | | 991 | | 115,86 | | | 115,86 | | | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | 2317,24 | | | 2317,24 | | | **0,00** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | | 991 | | 1877,37 | | | 1877,37 | | | 0,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 256,01 | | | 256,01 | | | 0,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 68,00 | | | 68,00 | | | 0,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| средства заинтересованных лиц | | | | 991 | | 115,86 | | | 115,86 | | | 0,00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | 2289,10 | | | 0 | | | 1700,00 | 189,1 | 200,00 | 200,00 | |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | | | | 991 | | 1614,94 | | | 0 | | | 1614,94 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 32,96 | | | 0 | | | 32,96 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 641,20 | | | 0 | | | 52,10 | 189,1 | 200,00 | 200,00 | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы» | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | **8474,64** | | | **0,0** | | | **4848,48** | **3577,76** | **24,2** | **24,2** | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 8270,43 | | | 0,0 | | | 4800,00 | 3470,43 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 204,21 | | | 0,0 | | | 48,48 | 107,33 | 24,2 | 24,2 | |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по благоустройству детских площадок | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | 6050,40 | | | 0,0 | | | 2424,24 | 3577,76 | 24,2 | 24,2 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 5870,43 | | | 0,0 | | | 2400,00 | 3470,43 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 179,97 | | | 0,0 | | | 24,24 | 107,33 | 24,2 | 24,2 | |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия по благоустройству спортивных площадок | Администрация  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | | 2424,24 | | | 0,0 | | | 2424,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | | 2400,00 | | | 0,0 | | | 2400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | | 24,24 | | | 0,0 | | | 24,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**О планируемых значениях показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения ПМР» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Планируемые значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 3 | 7 |  | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 20% | 26,6% | 33,3 % | 40% | 46,6% | 53,3% | 60.0% | 63,3% | 65,5% | 70,0% |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 8% | 11% | 14% | 16 % | 23% | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | 00 | 0,45 | 0,0358 | 0,0342 | 0,0154 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты | % | 16,6% | 33,3% | 50% | 66,6% |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5% | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |

Приложение № 7

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Скамья Фантазия**  http://www.kuznetsnikola.ru/userfiles/images/%F4%E0%ED%F2%E0%E7%E8%FF(2).jpg  Габаритные размеры: 1500х563х805мм | **Скамья Классика**  http://www.kuznetsnikola.ru/userfiles/images/%EA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0.jpg  Габаритные размеры: 1500х645х870мм |
|  |  |
|  |  |
| **Лампа напольная "Berna" 2х60W, металл/пластик**  высота 2,1 м | [**Фонарь стальной Азимут 2**](http://attesg.com/product/azimut-2/)  **Картинки по запросу фонари уличные современные**высота 2,5 м |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 8

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Екатериновского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы»** | | | | | | | | |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | | |
| Начало реализации | Окончание реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | |
| **Задача 1. Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), общественных территорий и их общественного обсуждения** | | | | | | | | |
| 1.1.Организация отдельных встреч с гражданами и представителями общественных организаций в целях проведения разъяснительной работы о предоставлении предложений по благоустройству общественной и дворовой территории поселения | Администрация поселения | 15.08.2017 | 15.09.2017 | | Подача предложений по благоустройству общественных территорий поселения | Встречи с представителями общественных организаций и гражданами | | |
| 1.2.Прием предложений о благоустройстве общественных территорий поселения Прием предложений о благоустройстве дворовых территорий | Администрация поселения | 15.08.2017 | 15.09.2017 | | Формирование перечней общественных и дворовых территорий поселения | Оценка предложений общественной комиссией | | |
| 1.3.Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, дизайн- проектов по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования поселения и дворовых территорий | Администрация поселения | 15.08.2017 | 15.09.2017 | | Учет мнения жителей поселения, заинтересованных лиц, организаций при реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования поселения | Организация Общественного обсуждения проектов | | |
| 1.4. Проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы, дизайн- проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий поселения | Администрация поселения | 15.08.2017 | 25.09.2017 | |  | Организация Общественного обсуждения муниципальной программы и дизайн- проектов | | |
| **Задача 2. Разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы»** | | | | | | | | |
| 2.2. Благоустройство общественной территории поселения: | Администрация поселения | 2 квартал 2018 года  2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года  2 квартал 2025 года  2 квартал 2026 года  2 квартал 2027 года | | | 4 квартал 2018 года  4 квартал 2019 года  4 квартал 2020 года  4 квартал 2021 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года  4 квартал 2025 года  4 квартал 2026 года  4 квартал 2027 года | |  |  |
| 2.3. Благоустройство дворовых территорий поселения: | Администрация поселения | 2 квартал 2018 года  2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года  2 квартал 2025 года  2 квартал 2026 года  2 квартал 2027 года | | | 4 квартал 2018 года  4 квартал 2019 года  4 квартал 2020 года  4 квартал 2021 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года  4 квартал 2025 года  4 квартал 2026 года  4 квартал 2027 года | |  |  |
| 2.4  Благоустройство территорий детских и спортивных площадок |  | 2 квартал 2018 года  2 квартал 2019 года  2 квартал 2020 года  2 квартал 2021 года  2 квартал 2022 года  2 квартал 2023 года  2 квартал 2024 года  2 квартал 2025 года  2 квартал 2026 года  2 квартал 2027 года | | 4 квартал 2018 года  4 квартал 2019 года  4 квартал 2020 года  4 квартал 2021 года  4 квартал 2022 года  4 квартал 2023 года  4 квартал 2024 года  4 квартал 2025 года  4 квартал 2026 года  4 квартал 2027 года | | |  |  |

Приложение 9

к программе «Формирование современной городской среды  
 на территории Екатериновского сельского поселения  
 Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной подпрограммы №1**

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Участник Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Задачи Программы | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |
| Срок реализации Программы | подпрограмма реализуется в 2019 – 2027 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы: 19014,06 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 4848,48 тыс. рублей;  2020 год – 3577,76 тыс. рублей;  2021 год – 3200,00 тыс. рублей;  2022 год – 3693,91 тыс. рублей;  2023 год – 3693,91 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  субсидии из краевого бюджета 18258,25тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 4800,00 тыс. рублей;  2020 год - 3470,43 тыс. рублей;  2021 год – 3000,0 тыс. рублей;  2022 год – 3493,91 тыс. рублей;  2023 год – 3493,91 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей  Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет: 755,81 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 48,48 тыс. рублей;  2020 год – 107,33 тыс. рублей  2021 год – 200,00 тыс. рублей;  2022 год – 200,00 тыс. рублей;  2023 год – 200,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей  средства заинтересованных лиц 0,00 тыс. рублей:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация всех мероприятий в данной программе позволит достичь следующих результатов.  - увеличение количества детских площадок на  - увеличение количества спортивных площадок |

Приложение 10

к программе «Формирование современной городской среды  
 на территории Екатериновского сельского поселения  
 Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках подпрограммы №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес территории | Вид благоустройства |
| 1. | с. Екатериновка, ул. Партизанская, д.21 | детская площадка |
| 2. | с. Голубовка, ул. 60 лет СССР | спортивная площадка |
| 3. | с. Новая Сила, ул. Комарова, 11а | детская площадка |
| 4. | п. Боец Кузнецов, ул. Нагорная д.1 | спортивная площадка |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках подпрограммы №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул. Гагарина, д. 5А | общественная территория (спортивная площадка) | Планировка участка; асфальтирование, ограждение; резиновое покрытие; установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2020 |
| 2. | с. Екатериновка, ул. Кооперативная, д. 2 | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка; ограждение; песчано-гравийное покрытие, установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2020 |
| 3. | с. Екатериновка, ул. Строительная | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка, ограждение, песчано-гравийное покрытие, установка игрового комплекса, освещение | 2020 |
| **II.** | **Дворовые территории** | | | |
| 1. | п. Боец Кузнецов, ул. Луговая, д. 2 | придомовая территория (детская площадка) | Планировка участка; ограждение; асфальтирование, резиновое покрытие; установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2020 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Планировка участка; ливневая канализация, асфальтирование, брусчатка. | 2021 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Устройство покрытия; устройство металлических ограждений; установка скамьи, урн | 2022 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Установка малых архитектурных форм | 2023 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Екатериновка,  ул.Молодежная, 2 | общественная территория (сквер) | Установка летней эстрады с подсобными помещениями. | 2024 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | с. Голубовка,  ул. Шоссейная, 37а | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка; ограждение; песчано-гравийное покрытие; установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2025 |