АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНОВСОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2014 г.                                  с.Екатериновка				 №  3

# О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения  Партизанского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 09 января 2014 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов», на основании Устава Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, с целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов,

1. Создать:

1.1. Штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов и утвердить его состав (прилагается);

1.2. Комиссию по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, организаций к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей  (прилагается);

1.3. Обеспечить работу комиссии по оценке готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и получение паспортов готовности:

жилищного фонда – до 15 сентября 2014года;

организаций – до 01 ноября 2014 года.

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

-   до 01 сентября 2014 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

-   до 15 октября 2014 года – полная готовность к началу отопительного сезона

3. Заместителю главы администрации Екатериновского сельского поселения Авдюгину А.И. обеспечить оперативный контроль:

-   за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района к отопительному сезону 2014-2015 годов;

-  за подготовкой предприятий коммунального комплекса -  КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Луч» к отопительному сезону 2014-2015 годов;

-  за накоплением топлива на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.

4. КГУП «Примтеплоэнерго» (А.В. Марков) обеспечить:

4.1. Подготовку котельных и объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов в установленные сроки;

4.2. Обеспечить накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения до 01 октября 2014 года не ниже нормативных;

4.3. Уделить особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения сельского поселения;

4.4.  Отпуск тепловой энергии в требуемом для стабильного и безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов объеме;

4.5.  Устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2014 года представить соответствующий отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников, энергоисточников (дизельных электростанций) и предприятий в администрацию Екатериновского сельского поселения;

4.6. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, снижению удельных расходов топлива на котельных;

4.7. Обеспечить ежемесячное представление в администрацию Екатериновского сельского поселения отчетов о фактическом расходе топлива и наличие топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

4.8. Обеспечить к 15 октября 2014 года накопление запасов материально-технических ресурсов и комплектование аварийно восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием для устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

4.9. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

4.10. Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2014 года - графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий.

5.  Начальнику финансово-экономического отдела - главному бухгалтеру администрации Екатериновского сельского поселения Новиковой О.Л.:

5.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет бюджета сельского поселения в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций.

5.2. Обеспечить финансирование работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения к отопительному сезону 2014-2015 годов в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Екатериновского сельского поселения на 2014 год.

6. Заместителю главы администрации Екатериновского сельского поселения Авдюгину А.И.:

6.1. Разработать и представить на утверждение в срок до 01 сентября 2014 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

6.2. Определить расчетами и представить на утверждение в срок до 01 сентября 2014 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

6.3. Обеспечить работу по установке приборов учета и контроля энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства о объектах соцкультбыта;

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Екатериновского сельского поселения         			                       Л.В.Хамхоев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

от 13.01.2014 г № 3

СОСТАВ

штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2014-2015 годов

Хамхов.Л.В..        –Глава Екатериновского сельского поселения, начальник штаба

Авдюгин А.И.      – заместитель главы администрации Екатериновского сельского поселения,

заместитель начальника штаба

Члены штаба:

Марков А.В.         – директор КГУП  «Примтеплоэнерго»

Новикова О.Л.     – начальник финансово-экономического отдела администрации                                                                                                                                                             Екатериновского сельского поселения

Аксёнов А.А.        – директор ООО «Жилсервис»;

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

от 13.01.2014г № 3

СОСТАВ

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, организаций к работе в осенне- зимний период 2014-2015 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей.

Хамхов.Л.В.         – глава Екатериновского сельского поселения Партизанского                                                                                                                                                                                            муниципального района,

Авдюгин А.И.     – заместитель главы администрации Екатериновского сельского

.                               поселения,

Члены комиссии:

Герасимов С.Г.         – начальник южного отдела  Дальневосточного управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому

и атомному надзору Ростехнадзора по г. Находка и

Партизанскому району (по согласованию);

Полянский В.И.         – заместитель директора ООО «Жилсервис»

Марков А.В.            – директор теплового района «Владимиро-Александровский»

филиала «Партизанский» КГУП  «Примтеплоэнерго»