А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30  марта  2015  г	                                     село Екатериновка	                                                №  16

О проведении двухмесячника по благоустройству,  озеленению и санитарной очистке территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, утвержденные решением муниципального комитета Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района от 17.03.2012 № 310,  в связи с наступлением весенне-летнего периода и необходимостью проведения работ по санитарной очистке территории сельского поселения, администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- На территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района провести двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения с              01 апреля по 01 июня 2015 года.

- Организовать и утвердить состав штаба по проведению двухмесячника             по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района (прилагается).

- Штабу по проведению двухмесячника еженедельно на заседаниях
рассматривать результаты хода работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникших в ходе проведения данного мероприятия.

- Утвердить план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района (прилагается).

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности с 01 апреля по 01 июня 2013 года организовать трудовые коллективы      и необходимые технические ресурсы на работу по благоустройству, озеленению         и санитарной очистке производственных территорий, зон санитарной ответственности.

- Директору ООО «Жилсервис» Аксенову А.А.:

6.1. Разработать и предоставить до 01 апреля 2015  года в администрацию Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района план первоочередных мероприятий, предусмотрев выполнение комплекса благоустроительных работ на закрепленных территориях и график работ по уборке  и вывозу мусора;

6.2. Согласовать с администрацией Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района график работ по уборке и вывозу мусора;

6.3. Организовать и провести, совместно с жителями  03, 10, 17, 24 апреля,             06, 15, 22, 29 мая 2015 года на территории села Екатериновского субботники по благоустройству, озеленению и санитарной очистке (уборка чердачных и подвальных помещений, подсыпка придомовых дорог, подрезка деревьев, вскопка клумб и высадка цветов и т.д.) придомовых территорий многоэтажных домов.

- Должностным лицам администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в период проведения двухмесячника активизировать работу по соблюдению норм и правил благоустройства, принятию административных мер воздействия к их нарушителям         в соответствии с действующим законодательством.

8. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Екатериновского сельского поселения                                                  Л.В. Хамхоев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского

сельского поселения

Партизанского

муниципального района

от  30.03.2015 г. № 16

СОСТАВ

штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района

| Хамхоев Л.В | - | глава Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, председатель штаба; |
| --- | --- | --- |
| Авдюгин А.И. | - | заместитель главы администрации Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района, заместитель председателя штаба; |
| Члены штаба: |  |  |
| Аксёнов А.А. | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»; |
| Бобрик П.М. | - | участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних МОМВД РФ «Партизанский»; |
| Смыченко Ольга Форисовна | - | председатель общественного совета с. Екатериновка; |
| Морев В.А.. | - | Директор МКОУ СОШ с. Екатериновка; |
| Речинский В.В | - | индивидуальный предприниматель; |
| Бодрова В.М | - | председатель Совета ветеранов Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Грига А.А | - | индивидуальный предприниматель; |
| Васильева Т.А | - | Директор МКУКС и АХОДА |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Екатериновского

сельского поселения

Партизанского муниципального района

от  30.03.2015 г. № 16

ПЛАН

мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории  Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района на апрель-май 2015 года

| № п/п | Дата проведения | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | апрель-май | Проведение субботников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке | ед. | 8 |
| 2. | апрель-май | Ремонт и благоустройство: дорог с твердым покрытием гравийных дорог подвалов многоквартирных жилых домов крыш многоквартирных жилых домов очистка, нарезка кюветов установка контейнеров для сбора мусора ликвидация несанкционированных свалок | тыс. м2 | 0,5 |
|  |  |  | тыс. м2 | 18 |
|  |  |  | ед./м2 | 13/9500 |
|  |  |  | м2 | 500 |
|  |  |  | шт. шт. шт. | 2 4 6 |
| 3. | апрель-май | Построить и отремонтировать: памятников, мемориальных комплексов кладбищ малых архитектурных форм детских игровых площадок песочниц спортивных площадок колодцев, природных родников | ед. | 2 |
|  |  |  | ед. | 3 |
|  |  |  | ед. | 4 |
|  |  |  | ед. | 2 |
|  |  |  | ед. | 2 |
|  |  |  | ед. | 2 |
|  |  |  | ед. | 1 |
|  |  |  | ед. | 2 |
| 4. | апрель-май | Озеленительные работы: посадка деревьев посадка кустарников разбивка клумб, цветников и цветочно-архитектурных форм обрезка деревьев обкос газонов, откосов | ед. | 200 |
|  |  |  | ед. | 50 |
|  |  |  | ед. | 15 |
|  |  |  | ед. | 50 |
|  |  |  | м2 | 2500 |