**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2013 г. с. Екатериновка № 32

**О утверждении муниципальной адресной программы**

**«Переселение граждан Екатериновского сельского поселения**

**из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы»**

Руководствуясь федеральным законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Администрации приморского края от 20.02.2012 года № 39-па «Об адресной программе Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строительства на 2012-2015 годы (с привлечением дополнительных средств финансирования, выделенных Приморскому краю Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)», Уставом Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан Екатериновского сельского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации Екатериновского сельского поселения от 12 декабря 2012 года, отменить.
2. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан Екатериновского сельского поселения из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» (Далее Программа) в новой редакции.
3. Главному бухгалтеру (Новикова О.Л.) обеспечить долевое финансирование Программы из средств бюджета поселения.
4. Ответственность за исполнением Программы возложить на заместителя главы администрации (Авдюгин А.И.).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Екатериновского

# сельского поселения Л.В. Хамхоев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Екатериновского сельского поселения

от 03.04.2013 года № 32

( в редакции решения муниципального

комитета Екатериновского сельского поселения

от 27 сентября 2013 г. № 363)

**Муниципальная адресная программа**

**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Екатериновском сельском поселении**

**на 2013-2015 годы**

с.Екатериновка

2013г.

**Общие положения**

В Екатериновском сельском поселении признаны аварийными 11 домов, в которых зарегистрированы 63 человек, в том числе 8 многоквартирных домов.

Более 70 % жилищного фонда поселения - малоэтажная застройка, ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 3,21 тыс.кв. м. в общей площади жилищного фонда с учетом приватизированного жилья из расчета 101,0тыс. кв. м., в том числе аварийный – 1437,7 кв.м.

Реестр аварийного жилищного фонда в МКД приведен в **приложении 1** к настоящей Программе.

Планируемые основные мероприятия выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в **приложении 2** к настоящей Программе.

За счет средств краевого бюджета, бюджета Екатериновского сельского поселения планируется оказывать финансовую помощь собственникам помещений для приведения условий проживания в нормативное и комфортное состояние, обеспечения безопасности проживания.

В 2013 году основным направлением в реализации Программы будет переселение из аварийного муниципального жилищного фонда.

**ПАСПОРТ**

**Муниципальная адресная программа**

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Екатериновском сельском поселении на 2013-2015 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Екатериновском сельском поселении на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Проект Государственной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2015годы |
| Заказчик Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Екатериновского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда;  - предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  - реализация механизма софинансирования работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  - развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Екатериновского сельского поселения. |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость выполнения Программы составляет **45236040** руб., из них за счет средств:  -средства Фонда - **21 074 076,66** руб.  - краевого бюджета – **14 232 455,34** руб.;  - местного бюджета - **9929508,00** руб**.;** |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы | -до 31.12.2015 года переселение из аварийного жилищного фонда **56** человек, проживающих в **31** жилых помещениях;  -улучшение внешнего облика сельского поселения за счет сноса аварийных домов общей площадью**1196,6** кв.м., в том числе в **2013**г. – **1196,6** .м.;  - создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Екатериновского сельского поселения. |
| Управление Программой | Администрация Екатериновского сельского поселения осуществляет сбор и анализ информации о выполнении Программы. Контроль за выполнением программы возлагается на заместителя главы местной администрации. |

**1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на программном уровне**

Выполнение Программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Екатериновского сельского поселения, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие поселковой инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на **01.01.2012г**., на территории Екатериновского сельского поселения **104** человек проживают в аварийных жилых домах. Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными, составляет **1437,7** кв. метров. Во исполнение обязательств необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварийном жилищном фонде.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда -обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Фонда и бюджетного финансирования (различных уровней), данная Программа направлена на решение указанной проблемы.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

**2. Основные цели и задачи Программы**

2.1. Целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания; развитие малоэтажного строительства.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
организация системы эффективного управления бюджетными ассигнованиями на

реализацию программных мероприятий с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Екатериновского сельского поселения;

уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Екатериновского сельского поселения.

**3. Перечень и описание программных мероприятий**

Разработчиком Программы является администрация Екатериновского сельского поселения.

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

строительство малоэтажных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

снос расселенных аварийных домов.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Программой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах;

Все **31** жилых помещений предоставляются на условиях социального найма после заключения договора между муниципальным образованием и нанимателями;

При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов с высокой степенью готовности на территории Екатериновского сельского поселения, в целях передачи в муниципальную собственность объекта долевого строительства - жилых помещений.

Главным критерием выбора является минимальная стоимость при соблюдении определенных законом гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья.

**4. Срок реализации Программы и её общая стоимость**

Настоящая Программа рассчитана на долгосрочный период **2013-2015** годы.

Общая стоимость Программы, из расчета 34 600,00 руб./кв.м., планируется в размере **45236040,00** тыс.руб..

**5. Источники финансирования Программы (**на 2013-2015гг..**)**

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы осуществляется за счет средств:

Фонда;

бюджета Приморского края;

бюджета Екатериновского сельского поселения;

Общий объем финансирования составляет **45236040,00** тыс.руб.

Объемы долевого финансирования Программы по источникам финансирования в разрезе – участников Программы представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника Программы | Объем долевого финансирования проведения мероприятий по Программе (тыс. руб.) | | | | |
| Всего из всех источников | Средства ФСР  53,72% | Краевой бюджет,  36,28% | Местный бюджет, | |
| 10% + | дополнительная площадь помещений |
| Екатериновское сельское поселение | **45236040,00** | **21 074 076,66** | **14 232 455,34** | **3922948,00** | **6006560,00** |

**5. Описание социальных, экономических, экологических последствий реализации Программы**

В результате реализации Программы к концу 2013 года будет расселено **31** жилых помещений общей **1133,8** кв. метра, для переселения **56** человек, проживающих на 01.01.2012 в аварийном жилищном фонде.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Программы:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание благоприятных условий на территории сельского поселения для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации в сельском поселении;

улучшение состояния здоровья населения.

***6.* Механизм реализации Программы**

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи сфизическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, приведен в **Приложении 1** к Программе.

В указанный перечень включены аварийные многоквартирные жилые дома, в которых собственники жилых помещений приняли решение участвовать в Программе.

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

строительство малоэтажных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является администрация Екатериновского сельского поселения.

Администрация Екатериновского сельского поселения осуществляет:

формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Заместитель главы администрации Екатериновского сельского поселения осуществляет контроль за выполнением Программы на местном уровне, организует работу межведомственной комиссии по установлению аварийных жилых помещений, непригодных для проживания, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

В ходе реализации Программы администрация Екатериновского сельского поселения оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Екатериновского сельского поселения ежеквартально предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

**7.Оценка эффективности расходования средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели эффективности выполнения муниципальной целевой программы «Переселение граждан Екатериновского сельского поселения из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 год (далее – Программа) | **До реализации программы** | **После реализации программы** |
| Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на территории Екатериновского сельского поселения (кв.м) | 1133,8 | 0 |
| Количество человек, проживающих в аварийных жилых домах на территории Екатериновского сельского поселения (человек**)** | 56 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **Приложение 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **к методическим рекомендациям** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **по разработке региональной адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | | **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Адрес МКД** | | | | | **Документ, подтверждающий признание МКД аварийным** | | | | | **Планируемая дата окончания переселения** | | **Планируемая дата сноса** или реконструкции **МКД** | | **Число жителей всего** | | **Число жителей планируемых к переселению** | | | **Общая площадь жилых помещений МКД** | | **Количество расселяемых жилых помещений** | | | | | | **Расселяемая площадь жилых помещений** | | | | | | | | **Стоимость переселения граждан** | | | | | | | | | **Дополнительные источники финансирования** | | | |
| **Всего** | | **в том числе:** | | | | **Всего** | | | **в том числе:** | | | | | **всего:** | | **в том числе:** | | | | | | |
| **Номер** | | **Дата** | | | **частная собственность** | | | **муниципальная собственность** | **частная собственность** | | | **муниципальная собственность** | | **за счет средств Фонда** | | | **за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации** | | **за счет средств местного бюджета** | |
| **чел.** | | **чел.** | | | **кв.м** | | **ед.** | | **ед.** | | | **ед.** | **кв.м** | | | **кв.м** | | | **кв.м** | | **руб.** | | **руб.** | | | **руб.** | | **руб.** | | **руб.** | | | |
| **1** | | | **2** | | | | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** | | **11** | | | **12** | **13** | | | **14** | | | **15** | | **16** | | **17** | | | **18** | | **19** | | **20** | | | |
| Итого по Екатериновскому СП | | | | | | | | х | | х | | | х | | х | | 56 | | 56 | | | 1 1196,60 | | 31,00 | | 24,00 | | | 7,00 | 1 1133,80 | | | 962,80 | | | 171,00 | | 39 229 480,00 | | 21 074 076,66 | | | 14 232 455,34 | | 3 922 948,0 | | 1 196,60 | | | |
| 1 | | п Боец Кузнецов ул Первомайская д.11 | | | | | | 110 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 11 | | 11 | | | 143,20 | | 5,00 | | 3,00 | | | 2,00 | 143,20 | | | 102,50 | | | 40,70 | | 4 954 720,00 | | 2 661 675,58 | | | 2 661 675,58 | | 1 797 572,42 | | 143,20 | | | |
| 2 | | п Боец Кузнецов ул Шоссейная д.33 | | | | | | 109 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 8 | | 8 | | | 64,40 | | 2,00 | | 0,00 | | | 2,00 | 64,40 | | | 0,00 | | | 64,40 | | 2 228 240,00 | | 1 197 010,53 | | | 1 197 010,53 | | 808 405,47 | | 64,40 | | | |
| 3 | | с Екатериновка ул Зеленая д.4 | | | | | | 113 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 4 | | 4 | | | 81,90 | | 4,00 | | 4,00 | | | 0,00 | 81,90 | | | 81,90 | | | 0,00 | | 2 833 740,00 | | 1 522 285,13 | | | 1 522 285,13 | | 1 028 080,87 | | 81,90 | | | |
| 4 | | с Екатериновка ул Магистральная д.14 | | | | | | 112 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 2 | | 2 | | | 45,60 | | 2,00 | | 2,00 | | | 0,00 | 45,60 | | | 45,60 | | | 0,00 | | 1 577 760,00 | | 847 572,67 | | | 847 572,67 | | 572 411,33 | | 45,60 | | | |
| 5 | | с Екатериновка ул Партизанская д.48 | | | | | | 115 | | 31.07.2007 | | |  | | 04.2014 | | 13 | | 13 | | | 463,20 | | 7,00 | | 7,00 | | | 0,00 | 400,80 | | | 400,80 | | | 0,00 | | 13 867 680,00 | | 7 449 717,70 | | | 7 449 717,70 | | 5 031 194,30 | | 463,20 | | | |
| 6 | | с Екатериновка ул Пушкинская д.16 | | | | | | 111 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 5 | | 5 | | | 77,90 | | 3,00 | | 2,00 | | | 1,00 | 77,50 | | | 57,70 | | | 19,80 | | 2 681 500,00 | | 1 440 501,80 | | | 1 440 501,80 | | 972 848,20 | | 77,90 | | | |
| 7 | | с Екатериновка ул Пушкинская д.18 | | | | | | 114 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 6 | | 6 | | | 66,40 | | 3,00 | | 1,00 | | | 2,00 | 66,40 | | | 20,30 | | | 46,10 | | 2 297 440,00 | | 1 234 184,77 | | | 1 234 184,77 | | 833 511,23 | | 66,40 | | | |
| 8 | | с Екатериновка ул Щорса д.29 | | | | | | 108 | | 17.08.2007 | | | 04.2014 | | 04.2014 | | 7 | | 7 | | | 254,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 | 254,00 | | | 254,00 | | | 0,00 | | 8 788 400,00 | | 4 721 128,48 | | | 4 721 128,48 | | 3 188 431,52 | | 254,00 | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | **к методическим рекомендациям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | **по разработке региональной адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Приложение № 2**  **к методическим рекомендациям**  **по разработке региональной адресной программы**  **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**  **Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | | | | | **Расселяемая площадь** | | | | | **строительство МКД** | | | | | | | **приобретение жилых помещений у застройщиков** | | | | | | | **приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком** | | | | | | | | | **выкуп жилых помещений у собственников** | | | | | | | **Стоимость всего** | | | **дополнительные источники финансирования** | | **Нормативная стоимость 1 кв.м** | | **¾ от нормативная стоимости1 кв.м** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего** | | | **в т.ч.**  **частная собственность** | | **площадь** | | | **стоимость** | | **удельная стоимость 1 кв. м** | | **площадь** | | | **стоимость** | | **удельная стоимость 1 кв. м** | | **площадь** | | | **стоимость** | | | **удельная стоимость 1 кв. м** | | | **площадь** | | | **стоимость** | | **удельная стоимость 1 кв. м** | |
|  |  | | | | | **кв.м** | | | **кв.м** | | **кв.м** | | | **руб.** | | **руб.** | | **кв.м** | | | **руб.** | | **руб.** | | **кв.м** | | | **руб.** | | | **руб.** | | | **кв.м** | | | **руб.** | | **руб.** | | **руб.** | | | **руб.** | | **руб.** | | **руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | | **5** | | | **6** | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** | | **11** | | | **12** | | | **13** | | | **14** | | | **15** | | **16** | | **17** | | | **18** | | **19** | | **20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Екатериновскому СП | | | | | | 1 1333,80 | | | 962,80 | | х | | | х | | х | | 1133,80 | | | 39 229 480,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | п Боец Кузнецов ул Первомайская д.11 | | | | | 143,20 | | | 102,50 | | х | | | х | | х | | 143,20 | | | 4 954 720,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | п Боец Кузнецов ул Шоссейная д.33 | | | | | 64,40 | | | 0,00 | | х | | | х | | х | | 64,40 | | | 2 228 240,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | с Екатериновка ул Зеленая д.4 | | | | | 81,90 | | | 81,90 | | х | | | х | | х | | 81,90 | | | 2 833 740,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | с Екатериновка ул Магистральная д.14 | | | | | 45,60 | | | 45,60 | | х | | | х | | х | | 45,60 | | | 1 577 760,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | с Екатериновка ул Партизанская д.48 | | | | | 400,80 | | | 400,80 | | х | | | х | | х | | 400,80 | | | 13 867 680,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | с Екатериновка ул Пушкинская д.16 | | | | | 77,50 | | | 57,70 | | х | | | х | | х | | 77,50 | | | 2 681 500,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | с Екатериновка ул Пушкинская д.18 | | | | | 66,40 | | | 20,30 | | х | | | х | | х | | 66,40 | | | 2 297 440,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | с Екатериновка ул Щорса д.29 | | | | | 254,00 | | | 254,00 | | х | | | х | | х | | 254,00 | | | 8 788 400,00 | | 34 600 | | х | | | х | | | х | | | х | | | х | | х | |  | | |  | | 34 600 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Приложение 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к методическим рекомендациям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по разработке региональной адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые показатели выполнения адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | | | **Наименование МО** | | | | | | | **Расселенная площадь** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество расселенных помещений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Количество переселенных жителей** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2013 г.** | | | | | | | | **2014 г.** | | | | | | | **2015 г.** | | | | | | | | **Всего** | | | | | | | **2013 г.** | | | | | | | | **2014 г.** | | | | **2015 г .** | | | | **Всего** | | | **2013 г.** | | | | **2014 г.** | | | | **2015 г.** | | | **Всего** | | | |
| **кв.м** | | | | | | | | **кв.м** | | | | | | | **кв.м** | | | | | | | | **кв.м** | | | | | | | **ед.** | | | | | | | | **ед.** | | | | **ед.** | | | | **ед.** | | | **чел.** | | | | **чел.** | | | | **чел.** | | | **чел.** | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | |
|  | | | | | Итого по программе: | | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | |  | | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | Х | | | |  | | | Х | | | | Х | | | | Х | | |  | | | |
| 1 | | | | | Екатериновское СП | | | | | | | 1133,8 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1133,8 | | | | | | | 31 | | | | | | | |  | | | |  | | | | 31 | | | 56 | | | |  | | | |  | | | 56 | | | |